项目章程如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广东药科大学内控管理信息系统采购项目 | | |
| **项目编号** | | 0877-24GZTP4XE0562 | | |
| **项目经理** | | 郭景镔，Guojingbin@abc.com | | |
| **采购人** | | 广东药科大学 | **采购代理机构** | 广东广招招标采购有限公司 |
| **项目背景** | | 为提升学校内控管理水平，构建高效、规范的内控管理体系，决定采购内控管理信息系统 | | |
| **项目目标** | | 1. 构建内控风险指标体系和预警提醒机制  2. 实现各类数据的互相关联  3. 建立内控风险评价体系  4. 建立风险在线反馈处理机制  5. 实现数据共享及授权查询服务  6. 提供辅助数据采集功能  7. 提供风险评估报告  8. 建设经济活动业务系统内控管理体系 | | |
| **项目时间计划** | | 合同签订后480日内完成整个项目的开发、实施、试运行、运维、培训、正式使用、验收等全过程的工作。 | | |
| **项目需求** | 系统功能需求 | 包括但不限于内控风险指标体系、数据互相关联、风险评价、风险反馈处理、数据共享、数据采集、风险评估报告、经济活动业务系统等 | | |
| 系统性能需求 | 满足安全性、性能要求，确保系统稳定运行 | | |
| 售后服务 | 包括软件安装、调试、培训、质保期服务等 | | |
| **项目风险** | | 1. 技术风险：技术难度高，开发周期可能延长  2. 需求变更风险：客户需求变更可能导致项目延期或成本增加  3. 安全风险：系统可能存在安全漏洞  4. 集成风险：与其他系统对接时可能出现兼容性问题  5. 人员风险：核心开发人员流失可能影响项目进度 | | |
| **项目沟通机制** | | 1.沟通方式为定期会议、邮件、电话等  2.沟通内容包括项目进度、问题反馈、解决方案等 | | |
| **项目验收标准** | | 中标人必须提供完整的项目文档，确保系统性能和功能达到投标文件承诺，通过试运行和等保测评 | | |
| **项目验收与交付** | | 1.验收流程为系统开发完成、试运行、验收申请、验收评审、验收通过  2.交付物包括系统软件、项目文档、培训资料等 | | |
| **项目投资金额** | | 1,500,000.00元 | | |
| 签字： | | | | |
| 注释： | | | | |